Bài 9:

- Mục tiêu

  - Đánh giá Sprint vừa qua: điều gì làm tốt, điều gì chưa tốt

  - Tìm nguyên nhân gốc rễ các vấn đề gặp phải

  - Đề xuất cải tiến quy trình làm việc cho Sprint tiếp theo

- Những điều làm tốt

| Thành viên | Ghi chú |
| --- | --- |
| Dev 1 | Hoàn thành đúng hạn các task backend, phối hợp tốt với Dev B |
| Dev 2 | API hoạt động ổn định, phối hợp test nhanh với QA |
| Dev 3 | Viết unit test đầy đủ, giúp giảm lỗi phát sinh |
| Dev 4 | Hỗ trợ team tối ưu câu truy vấn và tích hợp dữ liệu |

- Nhiều điều cần cải thiện

| Vấn đề | Nguyên nhân gốc rễ |
| --- | --- |
| Giao tiếp chưa đều giữa các thành viên | Một số thông tin task không được cập nhật kịp thời trong nhóm chat/kanban board |
| Phối hợp trong tích hợp backend-front-end chậm | Không có lịch rõ ràng giữa Dev A và Dev B |
| Một số task test chậm trễ | QA nhận thông tin test muộn, dẫn đến chạy test không liên tục |